ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации

Муниципальной программы Свободненского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Администрация Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района |
| Отчетный год | 2023 |
| Дата составления отчета | 29 февраля 2024 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | специалист, Шамсутдинова Зульфия Шамильевна 8(35158)39-3-88, svobodka.ru@mail.ru |

Глава администрации

Свободненского сельского поселения                                         Н.М.Василенко

Годовой отчет о ходе реализации

Муниципальной программы Свободненского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении»

за 2023-2025 год

Таблица 1

Раздел 1. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы |  | Цель |  |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в 2023 году |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| Цель Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год | 1. улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог 2. создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения 3. обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети 4. повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  | - увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог общего пользования - улучшение их внешнего облика, снижение аварийности на дорогах и увеличение пропускной способности дорог общего пользования |  |

Таблица 2

Раздел 2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | отчетный 2023 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план** | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 0,8 километров | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерные сооружения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

## Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) (далее именуются – показатели (индикаторы) муниципальной программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 2 (с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

- Таблица 4

- Раздел 3.Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  | Наименование мероприятий, | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2023 году | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечение сохранности, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО |  | Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2023 г. |  |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 3 | Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения | X | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2023 г. |  |  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Итого по государственной программе: количество мероприятий 3 (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: выполненных - 3; невыполненных 0, в том числе: финансируемых - 1; нефинансируемых – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

- 2.1. Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году (в том числе контрольных событий) приведено в таблице 4.

- Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий региональной государственной программы.

Мероприятия муниципальной программы Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» за 2023-2025 год выполнены на 100%.

- Таблица 5

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год | всего: | 630,85 | 630,85 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 630,85 | 630,85 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| 1. | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2023 году | всего: | 630,85 | 630,85 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 630,85 | 630,85 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |

## 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

## 3.1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы указаны в таблице 5.

- Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Свободненского сельского поселения | «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год | всего: | 630,85 | 630,85 | 614,21 |
|  |  | Администрация Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района | 630,85 | 630,85 | 614,21 |

# 3.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведен в таблице 6.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении»

Администрации Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района

|  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  | - | - | - |

- Сведения
о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

- за 2023 год

|  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы)* | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
|  |  |  | начало реализации муниципальной программы ** | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план*** | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |
| 2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |
| 3 | содержание дорог общего пользования | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |
| 4 | увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог общего пользования | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |
| 5 | улучшение их внешнего облика, снижение аварийности на дорогах и увеличение пропускной способности дорог общего пользования | % | 01.01.2023 | 100 | 100 |  |

# Информация
о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели, задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы (ожидаемые результаты (план)*/ результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения | Последствия недостижения целей и задач (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год | 1. улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог 2. создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения 3. обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети 4.повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог общего пользования Улучшение их внешнего облика, снижение аварийности на дорогах и увеличение пропускной способности дорог общего пользования | Цели и задачи реализации муниципальной программы достигнуты |  |

# Данные
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

# за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  | Таблица 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
|  |  |  | план* | факт** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Муниципальная программа, Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год, в том числе: | всего: | 1 964,47 | 1 964,47 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 1 964,47 | 1 964,47 |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2023 году | всего: | 1 964,47 | 1 964,47 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения | 1 964,47 | 1 964,47 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: | всего: | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Свободненского сельского поселения |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Свободненского сельского поселения на реализацию

# муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  | Таблица 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год | всего: | 1 964,47 | 1 964,47 | 1 964,47 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма (ведомственная целевая программа) |  | всего: | - | - | - |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление |  | ответственный исполнитель мероприятия | - | - | - |

# Доклад о реализации государственной программы.

Муниципальная программа Свободненского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Свободненском сельском поселении» на 2023-2025 год утвержденная постановлением администрации Свободненского сельского поселения от «14» февраля 2024 года № 12.

- Основная цель муниципальной программы улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог.

- Основными задачами муниципальной программы являются:

а) улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог;

б) создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

в) обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети;

г) повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

- Муниципальная программа состоит из 3 мероприятий:

- 1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2023 году;

2) Повышение безопасности дорожного движения;

3) Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Программа осуществляется ответственным исполнителем Администрацией Свободненского сельского поселения Октябрьского муниципального района.

Из запланированных 3 системных мероприятий муниципальной программы выполнено 3 (100%).

## - Выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы. В случае если мероприятия не выполнены, показатели (индикаторы) не достигнуты, средства не освоены, в доклад включается описание причин их не достижения.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 100%. муниципальной программой определено 2 индикативных показателя, которые на дату составления отчета достигнуты в полном объеме.

- Планируемые муниципальной Программой мероприятия финансируются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности администрации Свободненского сельского поселения, запланированные средства в Программе были использованы в полном объеме.

## - Комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий муниципальной программы, освоение бюджетных средств.

Меры, обеспечивающие достижение индикативных показателей, заключаются в планомерной реализации мероприятий муниципальной программы в период ее действия.